**FS-2310-13 Sınıfı Bitirme Projesi**

**Haftalık Rapor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ad Soyad:** | Ayşe Nur Gezgin | | |
| **Proje Adı:** | Psikolojik Danışmanlık Uygulaması | | |
| **Rapor No:** | 01 | **Rapor Tarihi:** | 18.03.2024 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İşin Adı ve Açıklaması** | **Planlanan Bitirme Tarihi** | **Durum** | | |
| **Başlamadı** | **Devam Ediyor** | **Bitti** |
| Mvc katmanlarını oluşturmak. | 20.03.2024 |  | X |  |
| Entity katmanın daki planladığım kategorileri oluşturmak. | 23.03.2024 |  | X |  |
| Entity katmanın da planlamış olduğum kategorileri Data katmanıyla bağlantısını oluşturmak. | 24.03.2024 | X |  |  |
| Projenin Frontend kısmı için şablon seçmek. | 24.03.2024 |  | X |  |
| Seçilen şablonu projeye uyarlamak. | 25.03.2024 | X |  |  |
| UI katmanına başlangıç. |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |